議事録0603

リーダー会議　周りの進捗確認　予定報告　まだまわり要件定義書終わってなかったよ～

チーム会議　内容

15：30まで要件定義書詰めて　そのあと外部設計仕様　（樋口講師に報告済み）

提出物Githubのドキュメントに保存する

俺のやつ何？　→　昨日詰められた投稿機能のはなし

連続投稿はどうする？　→　そもそもいるのか？（先生が勘違いしてるだけ?）

先生はカテゴリのチェック欄の内容を保持したまま連続投稿できないの？って言ってた気がする

投稿の仕方のイメージの距離みんなのなかでがありそう（聞いてて思った）

バナーのところに質問新規登録を付ければどこでもできるじゃん！

登録時にカテゴリを選択する

連続投稿機能いる？　いっぺんにまとめて質問したり、一回一回投稿すればいいんじゃない？

まとめて質問した場合は検索機能の意味がなくなってしまうのではないか？

この問題の解決方法は二つあって上記の連続投稿を付けるか投稿の仕様を簡易化するか

投稿の仕様を簡易化すれば先生の言っていためんどくさいという問題は解決できると思う。

いやこれ一生堂々巡りだからできないことにしない？（そうしよう）

自分たちが目指しているのはYahoo知恵袋よりわかりやすいものでリアルタイムで質問を解決できるものが作りたい！（そうしよう）

先生が言ったから考えるのはやめよう！できないものはできない。（そうしよう）

Githubの仕様説明を各自聞いた。

以下要件定義書作成。文章の修正をチームで行った。

日本語が難しい。

会員登録の時にIDが重複したらまずいよね？という清水君のいい意見が出た！みんな確かにってなった

保留！多分重複不可にして同ページ内で別のにしてくれって表示すると思う。

吉野さんと横倉さん交代

先生ごめん！！！！大丈夫グループに来てないよね！？

横倉さんの文字打つ速度早送りみたいっすねえ～（椹君）

時間がめっちゃかかる…！（チーム総意）

でも結果、15：30目標で15：50に完成した！

1か月ある中の20分しか遅れなかったのはかなりいいんじゃないかなって大井川は思いました。

作成をしてくれた吉野さん、横倉さんお疲れさまでした！！ありがとうございました！

Githubで樋口先生と一緒に戸惑う

プルって何ですか！？（吉野さん）

明日一日外部設計に費やそう！！！

振り返り

吉野さん　課題4つ

１先生の提案を無理やり取り込もうと意気込みすぎない！

２ユーザー視点で考えすぎずチームのことも考える（内容の容易化）

３要件定義書の時間が想像以上にかかった

アイデアのすり合わせが不十分

提出物の見直しが甘い

４Githubの問題が発生する前に先生が確認取っていたのにそれがおろそかだったのではないか？

横倉さん　課題

吉野さんの負担が大きかった　タスクの割り振りが甘い

認識のずれをもっとすり合わせよう！

自分のエラーで時間を使ってしまった。

清水君　課題

負担の話、タスク割り振り。

→改善案　フォーマットを定めて各個人でその作業をすればいいんじゃないか！

椹君　課題

昨日が甘かったから今日に負担がかかった。

これは全員のルール！！

フォーマットを守る。

仕様を理解してから作成する。

なあなあではよくない。最初からこれで絶対に大丈夫っていう形で進めていきたい！

大井川　課題を踏まえて

がんばろう！！！

明日のスケジュール

画面を作りつつ椹君には機能一覧を作成してもらう。午前中＋α

データベースの話し合い

If文で私もボタンが押された回数が○○以上の物をよくある質問としてカテゴリー分類する。

グーグルドキュメントは今日のタスク管理やTODOのみ書き込む！