6月7日　議事録

・リーダー会議

チームとしてまとまってきた

進捗状況→1番早い

・外部設計書

一覧表示する際

日付いれる

並べ替え（日付、私もボタン順）

背景→白

ヘッダー、ロゴ→緑

ページを遷移させるボタン

**リンクだとデータは飛ばせない**

ボタンは可

会員登録が済んでいない人がログインしようとした場合の処理は

**IDかPWが間違っているときと同じ処理**

マイページ（自分が過去にした質問と回答を閲覧できる）

回答→一覧表示する内容は自分が回答した**質問**

詳細をクリックしたら自分の解答が見られる

回答内容→内容

質問に対しての回答（返信）は**2チャンネル方式**

誰宛かは**番号を手入力**（例）>>No1）

表示される時間は**ボタンが押された**とき

カテゴリー

コースごとに分ける

大カテゴリー（パーソナル、IT基礎、Java基礎、アプリ開発、機器トラブル）

小カテゴリー

パーソナル→ビジネスマナー、ビジネス文書、Word、Excel、タイピング

IT基礎→プログラミングの基本、アルゴリズム、ネットワークの基本、HTML

CSS、JavaScript、データベース、SQL

Java基礎→javaの基本、オブジェクト指向、Servlet、JSP、DAO、javaドリル

名刺管理アプリ

アプリ開発→**保留**

機器トラブル→機器トラブル

使用ガイドは**完成してからスクリーンショットを掲載して説明**する

外部設計書レビュー

1　PW再設定の時に再設定をしてもいいですか？とWindowアラート出す?出さない?  
2　小カテゴリーを詳細ページで表示しよう！  
3　詳細ページの自分の回答にのみ編集ボタンと削除ボタンを出したり消したりしよう！  
4　表記ミスアリ　編集と削除は自分の物だけできるとちゃんと表記する。  
5　一覧からでも詳細からでも私もボタンを押せるようにする  
6　使用ガイドに返信方法（>>）を記載する。  
7　入力する別ウィンドウにはヘッダーを入れない。  
8　投稿する際別ウィンドウをどうするか（アラートに反応したら消す。）  
9　**投稿する際にいいですか?というアラートを出す。投稿できた場合元の画面をリロードしてくださいというアラートを出す。　いくつかの場所であった**  
10　画像を入れるフォームを忘れてた！！表示の方法も考えよう！  
11　回答の編集ページを作る。  
12　タブの下にテーブルのヘッダーを作ったほうがいいのでは？  
13　リストを交互に色分けする？（しそう）  
14　解決済の物を未解決にできる？（チェックボックスオスだけな気がする）  
15　質問時間表示について（質問投稿時間と最終回答時間でソートできるようにする？）

振り返り

考えていることは思いついたことは適宜発信する！

議論が深まる！

→**ほどよく休憩する！！**

要件定義書に書いたのに反映していない部分があった

→チェック係作るか気づいた人がやる

めんどうなことをため込まないようにする

→1つ1つ解消する

作業効率よかった

明日のタスク

フィードバックの改善（午前中）

DB定義書、項目定義書（午後）