6/22（火）

今日の議事録：吉野

9：25～　今日のMG

・今日の目標：あらかた終わらせる

・CSS/テスト/発表準備：今日明日で終わらせる

【今日の予定】

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **タスク** | **タスクの種類** | **タスク細分化** | **作業内容** | **担当**  **者名** | **開始**  **時間** | **終了**  **時間** | **実施**  **状況** |
| 開発 | エラー対応 |  | 回答投稿のエラー | 大井川 |  |  | 対応中 |
| Servlet | ResistServlet | 画像投稿 | 大井川 |  |  | 対応中 |
| UpdeleteDelete | ページ遷移 | 大井川 |  |  | 対応中 |
| jsp | myPage | 回答タブ | 清水  吉野 |  |  | 対応中 |
| (アラート) | QuestionPost(カテゴリー)  UserResist  Reset |  |  |  | 対応中 |
| categpry |  | 横倉  椹 |  |  | 対応中 |
| guide |  | 終わった人から |  |  | 未 |
| css |  |  | 清水  吉野 |  |  | 未 |
| 外部設計書 | 使用ガイドの文言 |  |  |  |  | 未 |

・UpdateDeleteServletにlistを加える

【今日の振り返り】

1. 反省点

・疲労が激しかったので、途中で作業を変わってもらえばよかった（ペア同士で変わる）

・各方位から同時に発言をされると混乱するので、伝え方を気を付けた方が良い

・改良前のものは消す。

・シスアウトはテストし終わった後は消す

・進捗の管理をしっかりする

・エラー対応の習慣がついてきた点

・バクが多すぎる点　1つのことをやると、他のバクが登場してくる（本題からそれる）

　→バクを修正したら報告する

1. 今日の良かった点

・進捗が思い通りに進んだ点

・今までの反省を生かすことができた点

・現時点でバクを修正することができた点

・午後15時のアナウンスを忘れていた点

・Ajaxに対して理解不足な点

【明日の予定】

大井川さん　CSS

清水さん・吉野　myPageのAjax

椹さん・横倉さん　その他もろもろ