議事録0610

振り返り

作業量の見通しの甘さ

作る順番を決めよう

詰めが甘いのでは？（ｊｓｐを作成するときなど）

自分が作っているものがあっているか不安　時間を決めて話し合う時間を作ろう

今後の展開をみんなで決める（その日のタスクと別に大まかな作業工程を決めよう）

↓ファイル構成一覧表に担当者を記入していく

今日の目標割り振りした仕事を完成させよう！

プログラミング時の休憩、各自！

講師用PWはサーブレットで判断　HiguchiIsGod

レジストサーブレットでPW再設定するときのIDと名前が一致しているかの判別をしてもらう。

ファイル構成一覧表を変更するのは椹君

プル→コミット→プッシュするときに必ず報告！

JSPに直接移動するときはリダイレクトじゃなくてフォワード

コントロールスラッシュ　選択部をすべてコメントアウト

コントロールスペース　なんだっけ

振り返り

吉野さん

良かった点

コンタクトをちゃんととりあっているから作業が早い！

目標が達成できていていい

問題の早期発見ができている

悪かった点

話がそれる→おいて行かれちゃう

都度、自分たちがやることを振り返る時間があるといい！

椹君

良かったとこ

早めにテストやってよかった

目標を達成できた！！

改善点

自分のミスで全体に影響を及ぼしてしまったので気を付けたい。

サーブレットは二人でやろう！！（重いやつ）

こまめにテストをすることが大事！！→サーブレットができたらテスト！

横倉さん

反省点

作業が見つかりだすと休憩を忘れてしまうから気を付けよう

話をそらさない！

椹君のサポートを意識しよう！

良かった点

やるときはやる

分からないところはすぐ質問できること

清水君

良かった点

二人一組の作業が良かった！

定義書でずれたときにコンタクトを取る人がいたのもいい

反省点

話それちゃうねえ（それも大事だけど）

大井川

気になったところがあったらメモる。

明日やること

レジストサーブレット　吉野・清水

クエスチョン/アンサー登録　椹・横倉

ヘッダー兼サポート　大井川